MEMO

05.01.2022 toimus kohtumine Kergejõustiku liidu esindajaga Rein Ilves.

Osalesid: Sergei Andrejev, Messurme Pissareva, Rein Ilves (EKJL esindaja), Timo Muttanen, Kristjan Palm, Jevgeni Korniltsev, Paul Muttanen (külaline).

Arutlusel olid Jõhvi kergejõustiku staadioniga seotud küsimused:

1. Kuulitõuke sektor
Kuulitõuke sektor on tasandamata ning tihendamata seega on ka määrustele vastava sektori tasapinna kõrgusmärk saavutamata. (Kergejõustiku rahvusvahelised võistlusmäärused joonis.nr 17, lk.112).
Vajalik on soetada määrustele vastav võistluspakk. Hetkel on paigaldatud metallist treeningpakk.
Kuulitõuke sektori jooned puuduvad.
Kuulitõuke sektori äärtesse paigaldatud prussid tuleb kuulitõuke paku juurest 1,5 m lühemaks lõigata ca 45 kraadise nurga all.
2. Odaviske hoovõtu rajad
Odaviske hoovõtu radadel asuvad kanalisatsiooni luugid (2tk) ja veeneelu kanali puhastusluugid (2tk) tuleb sügavamale lasta ning katta rajakatte paksuse tartaani kihiga.
3. Jookusraja sisejoonele karbiku paigaldamine
 Raja siseserv peab olema piiratud valge, umbes 5 cm kõrguse ja vähemalt 5 cm laiuse sobivast materjalist äärisega.
4. Teivashüppe sektorite korrastamine
Võistluste läbiviimiseks on vajalik kahe paralleelse hoovõturaja olemasolu. Hetkel on vastassuunalised hoovõturajad, mis loovad ebavõrdsed võistlustingimused (taganttuul ja vastutuul). Esialgses projektis oli 3 hoovõtu rada, millest 2 olid paralleelsed!
5. Staadioni sertifitseerimine
Sertifitseerimiseks on vajalik staadioni mõõdistusakt, mille peab koostama ehitajast ja ehitusjärelvalvest sõltumatu mõõdistaja.
6. Inventari hoiustamine
Inventari hoiustamine hooajavälisel ajal (ca. oktoober-märts) peab toimuma kuivades ruumides.

Vallavalitsuse liige	Spordikomisjoni esimees
Sergei Andrejev	Timo Muttanen